| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Hayır Evet | Müteahhit Kontrol Teşkilatı Kontrol Teşkilatı Kontrol Teşkilatı Rektör Genel Sekreter Daire Başkanı Muayene ve Kabul Komisyonu Kontrol Teşkilatı Muayene ve Kabul Komisyonu Daire Başkanı Kontrol Teşkilatı Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Daire Başkanı | Muayene ve Kabul Yönetmeliği Komisyon Olur Yazısı Geçici Kabul Tutanağı Geçici Kabul Tutanağı |

# Text boxes

Müteahhit tarafından geçici kabul talebi ve kesin hak ediş dilekçesinin verilmesi

Bütün hak edişlerin kontrolü ve yapılan işlerin yerinde  kontrol edilmesi

Geçici Kabule uygun mu?

Eksikliklerin tamamlanması

Geçici Kabul Teklif

Belgesinin hazırlanması

Muayene ve Kabul Komisyonunun oluşturulması

Komisyonun belirlediği günde Kontrol Teşkilatı ile kontrolün yapılması

Eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi

Geçici Kabul Tutanağının hazırlanması

Geçici Kabul Tutanağının onaylanması

Tutanak onaylandıktan sonra 6 ay içinde kesin hakediş hazırlanır

Geçici Kabul Kesintilerinin Ödenmesi

SGK ‘ya işle ilgili son hak ediş ve sözleşmenin onaylı fotokopilerinin gönderilmesi

SGK’dan resmi yazı gelmesi

Kesin hak edişin idare tarafından incelenip onaylanması